# 사내 폐쇄망 AI 개발지원 시스템 구축 검토안

## 1. 시스템 소개

본 검토안은 사내 폐쇄망 내부에서 동작하는 AI 기반 개발지원 시스템 구축 제안입니다.

구성 개념:

Owner AI: 작업 브랜치에서 코드 수정, 테스트 실행, PR 생성 지원

Reviewer AI: 변경사항 검토, 테스트 결과 확인, 승인/반려 판단 지원

Orchestrator: 작업 배정, workspace 할당, 상태 관리, 감사 로그 저장

내부 Git / Jenkins 연동: branch/PR 기준 빌드 및 테스트 자동화

운영 전제:

외부망 통신 없음

소스 외부 유출 금지

기존 Git/Jenkins 장비 재사용

팀별 또는 개인별 workspace 분리 운영

구축 작업은 회사 내부 인력 수행 전제

## 2. 시스템 시각화

### 2-1. 전체 구성도

flowchart LR

U[사용자/개발자] --> O[오케스트레이터]

O --> T[Task 관리]

O --> W[Workspace Allocator]

O --> L[감사 로그 / 상태 저장]

W --> WS1[개발1팀 Workspace]

W --> WS2[개발2팀 Workspace]

W --> WS3[개발3팀 Workspace]

W --> WS4[개발4팀 Workspace]

O --> OW[Owner AI]

O --> RV[Reviewer AI]

OW --> G[기존 내부 Git]

OW --> J[기존 Jenkins]

RV --> G

RV --> J

G --> PR[Branch / PR]

J --> R[Build / Test Result]

PR --> O

R --> O

### 2-2. 권장 인프라 구성

flowchart LR

subgraph 기존장비[기존 장비]

GIT[기존 내부 Git 서버]

JENKINS[기존 Jenkins Controller]

end

subgraph 신규장비[신규 장비]

GPU[중간형 GPU 서버]

NAS[스토리지 / 백업 / UPS]

end

DEV[개발자] --> O[오케스트레이터]

O --> GPU

GPU --> GIT

GIT --> JENKINS

JENKINS --> GPU

GPU --> NAS

### 2-3. 실제 동작 흐름

flowchart TD

A[작업 생성] --> B[오케스트레이터가 Workspace 할당]

B --> C[Owner AI가 코드 수정]

C --> D[내부 Git 브랜치 push]

D --> E[Jenkins 빌드/테스트 실행]

E --> F[Reviewer AI가 diff + 결과 검토]

F --> G{승인 여부}

G -- 승인 --> H[PR 유지 / 완료]

G -- 반려 --> I[Owner 재작업]

I --> C

### 2-4. 역할 분리 구조

flowchart LR

subgraph 역할

OW[Owner AI]

RV[Reviewer AI]

AR[Arbiter AI - 선택]

end

OW -->|코드 수정 / 테스트 / PR 생성| X[작업 브랜치]

RV -->|diff 검토 / 결과 검토 / 승인 반려| X

AR -->|충돌 시 판정| X

## 3. 예상 비용

### 3-1. 초기 장비비(1회, 인건비 제외)

| 항목 | 권장 구성 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- |
| GPU 서버 | 중간형 (RTX 6000 Ada / A6000 / L40S 급, RAM 256GB) | 4,000만 ~ 6,500만원 |
| 스토리지/백업/UPS | NAS, 백업 스토리지, UPS 등 | 300만 ~ 1,200만원 |
| 초기 장비비 합계 | 기존 Git/Jenkins 재사용 기준 | 4,300만 ~ 7,700만원 |

### 3-2. 소프트웨어/라이선스 비용

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Jenkins | 0원 | 기존 장비 재사용 / 오픈소스 |
| 내부 Git (Gitea Self-Managed) | 0원 | 기존 장비 재사용 / 오픈소스 |
| 내부 Git (GitLab Self-Managed Free) | 0원부터 | 기존 장비 재사용 가능 |
| 내부 LLM 모델 | 0원부터 | 오픈소스 모델 기준, 반입/운영 비용 별도 |

### 3-3. 월간 운영비

| 구분 | 예상 비용 |
| --- | --- |
| 인프라/실비 운영비 | 100만 ~ 220만원/월 |
| 운영관리 시간을 별도 비용으로 제외할 경우 | 50만 ~ 120만원/월 |

### 3-4. 연간 운영비

| 구분 | 예상 비용 |
| --- | --- |
| 인프라/실비 운영비 | 1,200만 ~ 2,640만원/년 |
| 운영관리 시간을 별도 비용으로 제외할 경우 | 600만 ~ 1,440만원/년 |

### 3-5. 세부 견적 예시 (중간형 기준)

| 항목 | 수량 | 단가(예상) | 합계(예상) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU 서버 | 1 | 4,000만 ~ 6,500만원 | 4,000만 ~ 6,500만원 | 중간형 GPU 2장 기준 서버/워크스테이션 |
| NAS/백업 스토리지 | 1식 | 200만 ~ 700만원 | 200만 ~ 700만원 | 내부 백업/이력 저장 |
| UPS | 1식 | 100만 ~ 500만원 | 100만 ~ 500만원 | 정전 보호 |
| 네트워크/부대자재 | 1식 | 0만 ~ 0원 | 0원 | 기존 Git/Jenkins 환경 활용 가정 |
| 총합 |  |  | 4,300만 ~ 7,700만원 | 장비비만 산정 |

권장안:

50명 이내 회사 기준 중간형 GPU 서버 1대가 현실적

기존 Git/Jenkins 장비 재사용 전제 시 비용 효율이 가장 좋음

운영 범위는 저장소 1개, 팀 1개 기준 MVP로 작게 시작 권장

## 4. 구축 방법

### 단계별 구축

#### 1단계: Reviewer 우선 도입

diff 읽기

테스트 실행

리뷰 결과 생성

#### 2단계: Owner 기능 추가

작업 브랜치 수정

테스트 실행

PR 생성

#### 3단계: 승인/반려 루프 구축

Owner 작업 -> Reviewer 검토 -> 승인/반려

재작업 자동화

#### 4단계: 확대 적용

팀별 workspace 분리

여러 저장소 확장

필요 시 Arbiter AI 도입

## 5. 장점

외부망 연결 없이 사내망 내부에서만 운용 가능

소스 외부 유출 위험 최소화

반복적인 코드 리뷰/테스트 확인/브랜치 작업 부담 감소

branch/PR 기반으로 품질 관리 체계화 가능

기존 Git/Jenkins 장비를 그대로 활용할 수 있어 초기 장비비 절감 가능

## 6. 단점 및 리스크

초기 GPU 장비 비용이 큼

GPU 및 내부 모델 운영 부담이 발생함

상용 SaaS 대비 품질이 낮을 수 있음

잘못된 수정/리뷰 결과 가능성 존재

AI 결과를 사람이 최종 검토해야 함

내부 운영 인력이 필요하며, 전담 인력이 없으면 특정 개발자에게 부담이 집중될 수 있음

### 대응 방안

초기에는 Reviewer 중심 제한 운영

main/master 직접 수정 금지

branch/PR 기준 운영

Jenkins 결과 없는 완료 금지

작업 이력/승인 이력 전부 기록

기존 Git/Jenkins는 재사용하고 AI 장비만 신규 도입

## 7. 어떻게 사용하는지

개발자가 작업 생성

시스템이 workspace 할당

Owner AI가 코드 수정 및 테스트 수행

Jenkins가 빌드/테스트 실행

Reviewer AI가 결과 검토

승인 시 PR 유지, 반려 시 재작업

즉, 개발자를 대체하는 구조가 아니라

개발자의 반복 작업을 줄이고 검토 보조를 제공하는 구조로 운영합니다.

## 8. 필요한 장비

### 최소 권장 장비

GPU 서버 1대

중간형 GPU 장비

RAM 256GB 기준

내부 LLM / Owner / Reviewer / 오케스트레이터 / workspace 운영

기존 Git/Jenkins 장비 재사용

NAS 또는 백업 스토리지

UPS

### 권장 운영 장비 구성

중간형 GPU 서버 1대 + 기존 Git/Jenkins 장비 재사용

팀 1개 / 저장소 1개 MVP 운영 가능 수준

운영 안정화 후 필요 시 GPU 서버 추가 증설 검토

### 운영 환경

폐쇄망 내부 전용 네트워크

팀별 또는 개인별 workspace 운영 환경

작업/로그/승인 이력 저장용 서버 또는 DB

## 9. PPT 1장 발표용 요약 문구

### 제목

사내 폐쇄망 AI 개발지원 시스템 구축 검토안

### 배경

반복적인 코드 리뷰, 테스트 확인, 브랜치 작업 부담 증가

외부 SaaS AI는 소스 외부 유출 위험으로 활용 제한

폐쇄망 내부에서만 동작하는 AI 개발지원 체계 필요

### 제안 내용

Owner AI: 코드 수정 / 테스트 / PR 생성 지원

Reviewer AI: 변경사항 검토 / 승인·반려 판단 지원

기존 Git / Jenkins 재사용

팀별·개인별 workspace 분리 운영

중간형 GPU 서버 1대 신규 도입 권장

### 기대 효과

개발 생산성 향상

리뷰 및 테스트 검토 체계화

소스 외부 유출 없이 내부망에서만 운용 가능

기존 장비 활용으로 초기 투자 부담 완화

### 비용

초기 장비비: 4,300만 ~ 7,700만원

월간 운영비: 100만 ~ 220만원

연간 운영비: 1,200만 ~ 2,640만원

### 제안

중간형 GPU 서버 1대 + 기존 Git/Jenkins 재사용

저장소 1개, 팀 1개 기준 MVP부터 단계 도입 검토

안정화 후 확대 적용

### 회의용 한 줄

외부 AI를 쓰자는 것이 아니라, 소스 외부 유출 없이 내부망에서만 동작하는 개발지원 시스템을 기존 Git/Jenkins 장비를 활용하여 중간형 GPU 서버 1대 기준으로 소규모 MVP부터 도입해 보자는 제안입니다.

## 10. 추진 일정표

### 2주 MVP 일정표

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | GPU 서버 준비, 내부 LLM 준비, 기존 Git/Jenkins 연동, Reviewer 기능 구현 | 리뷰 결과 생성 가능 |
| 2주차 | Owner 기능 추가, branch 작업, PR 생성, 승인/반려 루프 연결 | 저장소 1개 기준 MVP 동작 |

### 4주 확장 일정표

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | GPU 서버 환경 정리, Git/Jenkins 연동 | 기본 인프라 준비 |
| 2주차 | Reviewer 도입, diff/test 기반 리뷰 | Reviewer MVP |
| 3주차 | Owner 도입, branch 수정/test/push/PR 생성 | Owner MVP |
| 4주차 | workspace allocator, 감사 로그, 운영 화면 정리 | 팀 단위 시범 운영 가능 |

## 11. 요청 사항

사내 폐쇄망 AI 개발지원 시스템 구축 가능 여부 검토

중간형 GPU 서버 1대 기준 예산 검토

저장소 1개 / 팀 1개 기준 MVP 시범 도입 검토

기존 Git/Jenkins 장비 재사용 방식 협의

운영 주체 지정

## 12. 결론

당사 환경(폐쇄망, 소스 외부 반출 금지, 소규모 조직)을 고려할 때

외부 AI 서비스가 아닌 사내 폐쇄망 기반 AI 개발지원 시스템 구축은 충분히 검토 가능한 방향입니다.

다만 전사 확대 전에,

중간형 GPU 서버 1대

기존 Git/Jenkins 장비 재사용

저장소 1개

팀 1개

Reviewer/Owner 역할 분리

branch/PR 기반 운영

형태의 소규모 MVP부터 시작하는 것이 가장 현실적이고 안전한 방법입니다.