## Slide 1
사내 폐쇄망 AI 개발지원 시스템 구축 검토안
#170 기반 발표자료 / 중간형 GPU + CPU 2서버 구성
목표: 소스 외부 유출 없이 내부망에서 Owner/Reviewer 체계를 도입
구성: GPU 서버 1대(LLM/오케스트레이터/workspace) + CPU 서버 1대(Git/Jenkins)
도입 방식: 저장소 1개, 팀 1개 기준 MVP 후 확대
핵심 판단: 장비는 중간형, 운영 범위는 작게 시작

## Slide 2
권장 인프라 구성
개발자 / 요청자
오케스트레이터 Task / Allocator / Audit
CPU 서버 Git + Jenkins Controller
GPU 서버 LLM / Owner / Reviewer Workspace / Jenkins Agent

## Slide 3
동작 흐름
1. 개발자가 작업 생성
2. 오케스트레이터가 workspace 할당
3. Owner AI가 코드 수정 및 테스트 수행
4. 내부 Git 브랜치 push
5. Jenkins 빌드/테스트 실행
6. Reviewer AI가 diff + 결과 검토 후 승인/반려

## Slide 4
비용 요약 (중간형 권장안)
항목 | 예상 비용 | 비고
GPU 서버 | 4,000만 ~ 6,500만원 | RTX 6000 Ada / A6000 / L40S 급
CPU 서버 | 700만 ~ 1,500만원 | Git + Jenkins Controller
스토리지/UPS | 500만 ~ 1,500만원 | NAS, 백업, UPS
구축 인건비 | 2,000만 ~ 4,000만원 | MVP 2~4주
총 초기 구축비 | 7,300만 ~ 1억 3,800만원 | 세부 견적 합산 예시
월간 운영비 | 150만 ~ 300만원 | 인프라 운영비 기준

## Slide 5
장점 / 리스크
장점
외부망 없이 내부망에서만 운용
소스 외부 유출 위험 최소화
반복 리뷰/테스트 작업 감소
Git/Jenkins와 분리 운영으로 안정성 확보
리스크
초기 인프라 비용 큼
내부 운영 인력 필요
AI 결과는 사람 최종 검토 필요
GPU/모델 운영 부담 존재

## Slide 6
권장 도입안
중간형 GPU 서버 1대 + CPU 서버 1대
저장소 1개 / 팀 1개 기준 MVP
Reviewer 우선 -> Owner 추가 -> 승인/반려 루프
안정화 후 팀별 workspace 확장
기준 문서: GitHub Issue #170